SwitchBot App UI自动化测试计划

单品设备功能测试 + 设备添加 + 自动化场景

版本: v1.0
日期: 2026-05-28
部门: 测试部

# 1. 项目概述

## 1.1 背景

SwitchBot App 涵盖 100+ 款 IoT 设备，需要对每款设备的 App 功能进行自动化回归测试。本计划基于已验证的 Vitest + Appium 技术框架，按品类批量推进覆盖所有设备。

## 1.2 技术栈

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 框架 | Vitest (TypeScript) + Appium |
| 驱动 | UIAutomator2 (Android) / WebDriverAgent (iOS) |
| AI辅助 | Claude Code 边跑边写生成 & 调试脚本 |
| 测试设备 | Samsung 1080x2280 (Android) / iPhone 390x844pt (iOS) |
| App | SwitchBot (com.theswitchbot.switchbot) |
| 报告 | 自定义 HTML 报告 + JSON 结果 |
| 用例管理 | ONES 平台同步 |

## 1.3 当前进度

已调试完成的设备（不在本计划范围内）：

| 设备 | 脚本文件数 | 覆盖模块 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bot | 5 | 卡片/控制/设置/场景/日志 | 100% |
| Camera (Pan/Tilt Plus 3K) | 6 | 卡片/控制/全屏/事件/录像/设置 | 100% |
| AI Hub | 11 | 设置/投屏/侦测/勿扰/存储/回放/AI事件/日报/功能页/连接/绑定 | 86% |

## 1.4 目标

• 覆盖 82 款未自动化设备的核心功能测试

• 实现设备添加流程自动化（需串口配合）

• 覆盖通用自动化/场景联动测试

• 总工期 16 周，覆盖率目标 100%

# 2. 待覆盖设备清单（82款）

## 窗帘 (9款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Curtain Rod | 已有脚本 | 调试适配 |
| Curtain Rod 2 | 已有脚本 | 调试适配 |
| Curtain U Rail | 已有脚本 | 调试适配 |
| Curtain U Rail 2 | 已有脚本 | 调试适配 |
| Curtain U Rail 2.3 | 复用模板 | 新增配置 |
| Curtain 3 U Rail | 复用模板 | 新增配置 |
| Curtain 3 Rod 2025 | 复用模板 | 新增配置 |
| Curtain 4 Urail | 复用模板 | 新增配置 |
| Roller Shade | 复用模板 | 新增配置 |

## 锁 (12款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Lock (JP) | 已有脚本 | 调试适配 |
| Lock (US) | 已有脚本 | 调试适配 |
| Lock (EU) | 复用模板 | 新增配置 |
| Lock Pro (EU) | 复用模板 | 新增配置 |
| Lock Pro (US) | 复用模板 | 新增配置 |
| Lock Lite | 复用模板 | 新增配置 |
| Lock Ultra (JP) | 需新写 | UI差异大 |
| Lock Ultra (US) | 需新写 | UI差异大 |
| Lock Ultra (EU) | 需新写 | UI差异大 |
| Lock Pro Matter Enabled | 复用模板 | 新增配置 |
| US Vision Deadbolt Pro | 需新写 | 全新UI |
| US Vision Deadbolt | 需新写 | 全新UI |

## 灯光 (10款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| LED Strip Light 2 | 已有脚本 | 调试适配 |
| Strip Light 3 | 已有脚本 | 调试适配 |
| RGBICWW Strip Light | 复用模板 | 新增配置 |
| RGBICWW Floor Lamp | 复用模板 | 新增配置 |
| RGBIC Neon Rope Light | 复用模板 | 新增配置 |
| RGBIC Wire Neon Rope Light | 复用模板 | 新增配置 |
| RGBICWW Ceiling Light | 已有脚本 | 调试适配 |
| Floor Lamp | 复用模板 | 新增配置 |
| Candle Lamp | 复用模板 | 新增配置 |
| Permanent Outdoor Lights | 需新写 | 户外新品 |

## 插座+开关 (6款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Plug Mini (JP) HomeKit Enabled | 已有脚本 | 调试适配 |
| Plug Mini (US) HomeKit Enabled | 已有脚本 | 调试适配 |
| Plug Mini (EU) | 复用模板 | 新增配置 |
| Relay Switch 1 | 已有脚本 | 调试适配 |
| Relay Switch 1PM | 复用模板 | 新增配置 |
| Relay Switch 2PM | 复用模板 | 新增配置 |

## 扫地机 (9款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Robot Vacuum Cleaner S1 | 已有脚本 | 调试适配 |
| Robot Vacuum Cleaner S1 Plus (W) | 已有脚本 | 调试适配 |
| Mini Robot Vacuum K10+Pro | 复用模板 | 新增配置 |
| Robot Vacuum K20+ Pro | 需新写 | 新一代UI |
| Robot Vacuum K10+ Pro Combo | 复用模板 | 新增配置 |
| Robot Vacuum K11+ | 需新写 | 新一代UI |
| Robot Vacuum K11+ Pro | 需新写 | 新一代UI |
| Floor Cleaning Robot S20 | 需新写 | 全新UI |
| Floor Cleaning Robot S20 Mini | 需新写 | 全新UI |

## 传感器+温控 (7款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer | 已有脚本 | 调试适配 |
| Meter Pro | 已有脚本 | 调试适配 |
| Meter Pro (CO2 Monitor) | 复用模板 | 新增CO2功能 |
| Water Leak Detector with Sensor Cable | 已有脚本 | 调试适配 |
| Presence Sensor | 需新写 | 全新UI |
| Home Climate Panel | 需新写 | 全新UI |
| Weather Station | 需新写 | 全新UI |

## 风扇+空净+加湿器 (6款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Circulator Fan | 已有脚本 | 调试适配 |
| Standing Circulator Fan | 复用模板 | 新增配置 |
| Circulator Fan Pro | 复用模板 | 新增配置 |
| Air Purifier | 需新写 | 全新品类 |
| Air Purifier Table | 需新写 | 全新品类 |
| Evaporative Humidifier (Auto-refill) | 已有脚本 | 调试适配 |

## 摄像头+门铃 (3款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Pan/Tilt Cam 3MP猫狗定制款 | 复用camera | 调试适配 |
| Video Doorbell | 需新写 | 门铃UI差异 |
| OSC KVS | 已有脚本 | 调试适配 |

## 网关Hub (3款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Hub 3 | 已有脚本 | 调试适配 |
| AI Hub | 已完成 | — |
| AI Hub Show | 需新写 | 带屏新品 |

## 门控+安防+配件 (5款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Keypad Vision | 已有脚本 | 调试适配 |
| Keypad Vision Pro | 复用模板 | 新增配置 |
| Garage Door Opener | 需新写 | 全新品类 |
| Safety Alarm | 需新写 | 全新品类 |
| Smart Radiator Thermostat | 需新写 | 全新品类 |

## AI产品 (5款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Art Frame | 需新写 | 全新UI框架 |
| Art Frame luma | 需新写 | 全新UI框架 |
| AI Pet | 需新写 | 全新品类 |
| AI PinNote | 需新写 | 全新品类 |
| Bot Rechargeable | 复用bot | 调试适配 |

## 机器人+联名+其他 (8款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| OBBOTO 1.0 | 需新写 | 全新品类 |
| Robotic Actuator | 需新写 | 全新品类 |
| Robotic Arm | 需新写 | 全新品类 |
| Robotic Picker | 需新写 | 全新品类 |
| SwitchBot KATAフレンズ KUMAMON ver. | 复用bot | 特殊UI定制 |
| KATA Friends 国行版 | 复用bot | 特殊UI定制 |
| Outdoor PTC | 需新写 | 全新品类 |
| FindCard | 已有脚本 | 调试适配 |

# 3. 测试维度说明

每款设备根据功能复杂度，覆盖以下测试维度：

| 维度 | 文件命名 | 内容 | 用例数 | 适用阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| card | {device}_card.test.ts | 首页卡片展示与交互 | 3-5 | 所有设备 |
| control | {device}_control.test.ts | 功能页核心操作（开关/模式/参数调节） | 8-20 | 所有设备 |
| setting | {device}_setting.test.ts | 设备设置页（名称/房间/固件/信息） | 5-8 | 所有设备 |
| connect | {device}_connect.test.ts | 设备添加/配对流程 | 3-5 | Phase 4 |
| scene | {device}_scene.test.ts | 自动化/场景联动 | 3-8 | Phase 4 |
| logs | {device}_logs.test.ts | 操作日志查看 | 2-4 | 可选 |

用例数量估算：每设备平均 25-40 条，82款设备总计约 2000-3000 条自动化用例。

# 4. Phase 1: 高复用品类调试（W1-W4）

策略：同品类 UI 高度相似，已有脚本模板。每周选定一个品类，调通首台设备后，通过修改设备名称配置快速扩展到同品类其他型号。

| 周次 | 品类 | 设备数 | 输出内容 | 用例数 | 人力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 窗帘系列 | 9 | 用例脚本×9、通用curtain_helper | ~225 | 1人 |
| W2 | 锁系列 | 12 | 用例脚本×12、通用lock_helper | ~360 | 1人 |
| W3 | 插座+开关 | 6 | 用例脚本×6、通用relay_helper | ~150 | 1人 |
| W4 | 灯光系列 | 10 | 用例脚本×10、通用light_helper | ~250 | 1人 |

里程碑： 第4周末交付 37 款设备自动化脚本，覆盖率提升至 45%

## W1 窗帘系列详细计划

• Day 1-2: 调通 Curtain Rod 全套脚本（card/control/setting）

• Day 3: 验证 Curtain U Rail / Curtain 3 复用性，修复差异

• Day 4-5: 批量扩展到9款，整理通用 curtain_helper.ts

• 通用 helper 内容: 窗帘位置控制、校准流程、定时器操作、群组控制

## W2 锁系列详细计划

• Day 1-3: 调通 Lock (JP) 全套脚本（含密码管理、开锁记录）

• Day 4: Lock Pro 系列扩展（指纹/NFC额外功能）

• Day 5: Lock Ultra / Vision Deadbolt 新UI适配

• 通用 helper 内容: 密码管理、开锁方式切换、自动锁定设置、电量监控

## W3 插座+开关详细计划

• Day 1-2: 调通 Plug Mini 脚本（开关/定时/功率监控）

• Day 3-4: Relay Switch 系列适配

• Day 5: 通用 relay_helper 整理

• 通用 helper 内容: 开关操作、定时器、功率/电量统计、过载保护

## W4 灯光系列详细计划

• Day 1-2: Strip Light 系列调通（亮度/色温/颜色/模式）

• Day 3: Ceiling Light 调通

• Day 4-5: Floor Lamp / Candle Lamp / Outdoor Lights 扩展

• 通用 helper 内容: RGB颜色控制、亮度调节、模式切换、渐变设置

# 5. Phase 2: 中等复杂度（W5-W8）

策略：这些品类功能较复杂或有较大UI差异，每周处理一个品类。扫地机需要处理地图和清扫模式，传感器需要读取数据图表。

| 周次 | 品类 | 设备数 | 输出内容 | 用例数 | 人力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W5 | 扫地机系列 | 9 | 用例脚本×9、robot_helper增强 | ~270 | 1-2人 |
| W6 | 传感器+温控 | 7 | 用例脚本×7、sensor_helper | ~175 | 1人 |
| W7 | 风扇+空净+加湿 | 6 | 用例脚本×6、climate_helper | ~150 | 1人 |
| W8 | 摄像头+门铃+OSC | 3 | 用例脚本×3、复用camera框架 | ~90 | 1人 |

里程碑： 第8周末交付 25 款设备，累计覆盖率提升至 76%

## W5 扫地机系列重点

• S1/S1P: 基础吸力模式、边刷/滚刷状态

• K10+Pro/K11+: 地图管理、禁区设置、多楼层

• K20+/S20: 新一代UI - 自清洁基站控制、拖布清洗

• 难点: 地图加载需等待、清扫区域选择涉及画布操作

## W6 传感器+温控重点

• Meter Pro: 温湿度数据展示、历史图表、告警设置

• Presence Sensor: 人体存在检测、灵敏度调节

• Weather Station: 多传感器数据聚合展示

• 难点: 数据图表验证需截图比对或文本提取

## W7 风扇+空净+加湿重点

• Fan: 风速/模式/摇头/定时

• Air Purifier: 空气质量指标、滤网寿命、自动模式

• Humidifier: 湿度目标、加湿模式、水箱状态

## W8 摄像头+门铃重点

• 猫狗定制款: 复用Camera脚本，验证宠物检测功能

• Video Doorbell: 门铃呼叫、访客记录、对讲（新UI）

• OSC KVS: 复用OSC脚本基础

# 6. Phase 3: 新品+特殊设备（W9-W12）

策略：这些设备UI独特或为全新品类，需要从头编写测试脚本。依赖设备到位和UI稳定。

| 周次 | 品类 | 设备数 | 输出内容 | 用例数 | 人力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W9 | Hub系列 + 门控安防 | 5 | 用例脚本×5 | ~125 | 1人 |
| W10 | AI产品 + Art Frame | 5 | 用例脚本×5（新UI框架） | ~150 | 1-2人 |
| W11 | 机器人+联名款 | 5 | 用例脚本×5 | ~125 | 1-2人 |
| W12 | 收尾+回归 | 3+全量 | 剩余设备+全量回归报告 | — | 1人 |

里程碑： 第12周末交付全部 82 款设备，单品功能覆盖率 100%

## W9 Hub + 门控安防

• Hub 3: 设备管理列表、红外学习、Matter配对

• AI Hub Show (带屏): 全新UI - 屏幕展示、语音交互

• Garage Door Opener: 开关门状态、传感器绑定

• Safety Alarm: 报警状态、音量设置

• Radiator Thermostat: 温度设置、时间表

## W10 AI产品

• Art Frame: 画框显示模式、图片管理、AI生图

• AI Pet: 宠物互动、投食、AI识别

• AI PinNote: 便签管理、AI助手

• 难点: 全新UI框架，无法复用已有模板，需要从Figma/UX重新分析

## W11 机器人+联名

• OBBOTO: 全新品类，需确认UI

• Robotic Actuator/Arm/Picker: 机械臂控制UI

• KATA Friends: Bot复用 + 定制UI皮肤验证

## W12 收尾

• 补充 FindCard、Outdoor PTC 等遗留设备

• 全量回归执行，生成覆盖率报告

• 修复回归中发现的失败用例

# 7. Phase 4: 设备添加 + 自动化场景（W13-W16）

## 7.1 设备添加自动化

设备添加流程需要硬件配合（串口控制设备进入配对模式），分为 BLE 直连和 Wi-Fi 配网两种主要模式。

### 前置条件

| 任务 | 输出 | 负责 |
| --- | --- | --- |
| 串口命令协议文档 | 统一所有设备"进入配对模式"的串口指令 | 嵌入式+测试 |
| 串口控制模块 | serial_controller.ts (基于 serialport库) | 测试 |
| 添加流程通用框架 | connect_base_helper.ts | 测试 |
| Wi-Fi 配网模块 | wifi_connect_helper.ts | 测试 |
| 硬件环境 | USB Hub + USB转TTL × N | 测试 |

### 添加设备排期

| 周次 | 任务 | 设备数 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| W13 | BLE直连类(Bot/Meter/Sensor)验证 + Wi-Fi配网框架 | 3 | 端到端demo验证 |
| W14 | 窗帘/锁/灯光批量铺开 | 31 | connect脚本×31 |
| W15 | 扫地机/传感器/风扇等 | 22 | connect脚本×22 |
| W16 | AI产品/新品收尾 + 全量回归 | 29 | connect脚本×29 + 回归报告 |

## 7.2 自动化/场景联动测试

自动化场景测试验证设备间联动的可靠性，覆盖以下维度：

• 创建自动化：手动/条件触发/定时触发

• 执行验证：触发条件满足后动作执行

• 编辑/删除：修改条件或动作、删除自动化

• 多设备联动：A设备触发 → B设备执行

• 异常处理：设备离线时的自动化表现

| 周次 | 测试内容 | 说明 | 用例数 |
| --- | --- | --- | --- |
| W15 | 通用自动化创建/编辑/删除 | 已有automation脚本基础 | ~20 |
| W15 | 条件触发（传感器→设备） | 温湿度/人体感应触发 | ~15 |
| W16 | 定时触发 + 多设备联动 | 场景组合执行 | ~15 |
| W16 | 异常场景 | 离线/超时/冲突 | ~10 |

# 8. 资源需求汇总

## 8.1 人力

| 角色 | 人数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自动化测试工程师 | 1-2人 | 全职，全程 |
| 嵌入式工程师（配合） | 0.5人 | 前2周提供串口协议，后续按需 |
| AI辅助 (Claude Code) | — | 脚本生成+调试，贯穿全程 |

## 8.2 硬件设备

每品类至少需要1台实体设备用于调试和验证：

| 阶段 | 设备需求 | 到位时间 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 窗帘×1, 锁×2, 插座×1, 开关×1, 灯×3 | W1前到位 |
| Phase 2 | 扫地机×2, 传感器×3, 风扇×1, 空净×1, 加湿器×1, 门铃×1 | W5前到位 |
| Phase 3 | Hub 3, AI Hub Show, Art Frame, AI Pet等 | W9前到位 |
| Phase 4 | USB Hub, USB转TTL×5-10, 开发版设备 | W13前到位 |

## 8.3 环境

| 项目 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 测试手机 | Samsung (Android) + iPhone (iOS) | 已有 |
| Appium Server | v2.x + UIAutomator2 | 已有 |
| 网络环境 | 稳定Wi-Fi (Deco) | 已有 |
| CI/CD | Jenkins/GitHub Actions (可选) | 待搭建 |

# 9. 总体排期一览

| 周次 | 阶段 | 品类/任务 | 设备数 | 用例数 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | Phase 1 | 窗帘系列 | 9 | ~225 | 脚本×9 + curtain_helper |
| W2 | Phase 1 | 锁系列 | 12 | ~360 | 脚本×12 + lock_helper |
| W3 | Phase 1 | 插座+开关 | 6 | ~150 | 脚本×6 + relay_helper |
| W4 | Phase 1 | 灯光系列 | 10 | ~250 | 脚本×10 + light_helper |
| W5 | Phase 2 | 扫地机 | 9 | ~270 | 脚本×9 + robot_helper增强 |
| W6 | Phase 2 | 传感器+温控 | 7 | ~175 | 脚本×7 + sensor_helper |
| W7 | Phase 2 | 风扇+空净+加湿 | 6 | ~150 | 脚本×6 + climate_helper |
| W8 | Phase 2 | 摄像头+门铃 | 3 | ~90 | 脚本×3 |
| W9 | Phase 3 | Hub+门控安防 | 5 | ~125 | 脚本×5 |
| W10 | Phase 3 | AI产品 | 5 | ~150 | 脚本×5 (全新) |
| W11 | Phase 3 | 机器人+联名 | 5 | ~125 | 脚本×5 |
| W12 | Phase 3 | 收尾+回归 | 3+ | — | 全量回归报告 |
| W13 | Phase 4 | 添加框架+首批验证 | 3 | ~15 | serial_controller + demo |
| W14 | Phase 4 | 批量添加(窗帘/锁/灯) | 31 | ~93 | connect脚本×31 |
| W15 | Phase 4 | 续批添加+自动化场景 | 22 | ~101 | connect×22 + scene×35 |
| W16 | Phase 4 | 收尾+全量回归 | 29+ | ~87 | connect×29 + 最终报告 |

总计：16周 | 82款设备 | ~2366条用例 | 85+脚本文件 + 8个通用helper

# 10. 质量标准与验收

## 10.1 单设备验收标准

• 核心用例通过率 ≥ 85%（首轮调试）

• 单次全量执行时间 < 10分钟/设备

• 用例覆盖：card + control + setting 三个维度必须覆盖

• 脚本可在 Android/iOS 双平台运行（通过平台适配层）

## 10.2 阶段验收标准

| 阶段 | 验收标准 | 覆盖目标 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (W4末) | 37款设备调通，通过率≥85% | 覆盖率45% |
| Phase 2 (W8末) | 累计62款设备，通过率≥80% | 覆盖率76% |
| Phase 3 (W12末) | 全部82款单品覆盖 | 覆盖率100% |
| Phase 4 (W16末) | 添加流程+自动化场景 | 全流程覆盖 |

## 10.3 回归策略

• 每周五执行当周完成设备的全量回归

• 每Phase末执行累计设备的全量回归

• App版本更新后执行 smoke test（所有设备card验证）

# 11. 风险与依赖

## 11.1 关键依赖

| 依赖项 | 风险等级 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实体设备到位 | 高 | 无设备无法调试 | 提前一个Phase准备 |
| 同品类UI一致性 | 中 | UI差异大则无法复用 | 差异设备单独排期 |
| 新品UI稳定 | 高 | UI仍在迭代会导致返工 | 等UI冻结后再开始 |
| 嵌入式串口协议 | 高 | 影响添加设备Phase | 提前2周启动协议定义 |
| App版本稳定 | 中 | 频繁改版影响脚本维护 | 锁定测试版本 |

## 11.2 待讨论问题

1. 已下市产品（Hub Plus、老灯带、加湿器1等）是否需要覆盖？

2. 同一设备的不同区域版本（JP/US/EU）UI差异程度如何？是否需要逐个调试？

3. AI Hub Show 的UI是否已稳定，是否可以W9开始？

4. 设备添加流程的串口开发版是否可用？时间线？

5. CI/CD 持续集成环境是否需要在Phase 1之前搭建？